프로젝트 주간 보고서

|  |  |
| --- | --- |
| 프로젝트 명 | 흉부 X-RAY를 통한 질병 유무 프로그램 |
| 기간 | 2023/06/26 ~ 2023/06/30 |
| 전체 진행률 | 90% |
| 금주의 진행상황 | - 완성된 질병 파악 모델에 대한 웹 서비스 제공을 위해 Django를 기반으로 HTML 과 CSS 를 종합하여 홈페이지를 작성하고 있습니다.  - 환자 및 의료진 DB 구축  - 질병 14개에 무증상을 더한 다중 분류 모델 작성 중 |
| 차주 계획 | * - 다중 분류 모델 완성 * - 웹 서버 홈페이지 완성 및 모델 적용 테스트 검증 * - 프레젠테이션 자료 작성 및 수정 보완 |